中共枣庄市委组织部

全市重点项目4月份完成情况通报

〔2021〕第2期

120个市重点项目年度投资计划363.5亿元，截至4月底，已开工103个，开工率为87.3%，完成投资131.7亿元，完成年度投资计划的36.2%。其中，17个未开工项目，3个项目未完成节点任务目标。

附件：1.全市重点项目4月份投资计划总体完成情况

2.全市重点项目4月份投资计划具体完成情况

市考核工作办公室

市重点项目推进中心

2021年4月30日

附件1

全市重点项目4月份投资计划总体完成情况

| 区（市） | 项目个数 | 完成投资（亿元） | 完成年度投资计划占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 120 | 131.7 | 36.2% |
| 滕州市 | 22 | 35.0 | 38.9% |
| 市中区 | 15 | 12.1 | 38.1% |
| 山亭区 | 14 | 7.7 | 38.0% |
| 薛城区 | 15 | 15.2 | 38.0% |
| 峄城区 | 14 | 11.5 | 37.9% |
| 台儿庄区 | 14 | 10.0 | 37.9% |
| 枣庄高新区 | 18 | 16.8 | 36.8% |
| 市直 | 8 | 23.4 | 29.7% |

附件2

全市重点项目4月份投资计划具体完成情况

| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滕州市 （22个） | 东郭新型干法水泥熟料 环保示范项目 |  | 87.5% | 是 | 宗大全 | 东郭镇韩兴阔 |  |
|  | 汇中农光互补光伏发电项目 |  | 90.0% | 是 | 薛登峰 | 姜屯镇马洪杰 |  |
|  | 中材锂电池隔膜项目（二期） |  | 53.7% | 是 | 朱晏辰 | 善南街道夏香 | 市行政事业国有资产运营中心 李林峰 |
|  | 坤诚玻璃纤维池窖拉丝 生产线项目 |  | 51.0% | 是 | 李 军 | 大坞镇陈凡锋 |  |
|  | 滕州辅华高级中学 （外国语学校）项目 |  | 46.7% | 是 | 闵祥寨 | 高铁新区刘子舜 |  |
|  | 聚石装配式墙体模块 材料项目 |  | 34.0% | 是 | 孙 剑 | 洪绪镇李亚娟 |  |
|  | 尚品家居工业4.0智能制造 产业园项目 |  | 40.0% | 是 | 刘文强 闵祥寨 | 高铁新区刘子舜 | 市国资委王次青 |
|  | 滕州市东沙河水厂项目 |  | 31.3% | 是 | 姜广俊 | 水务局李长瑞 |  |
|  | 爱拉森高档医护用品项目 |  | 37.5% | 是 | 李 义 | 南沙河樊晓阳 | 市体育局李中虎 |
|  | 兖矿鲁化已内酰胺项目 |  | 34.2% | 是 | 王 涛 | 木石镇赵炜 | 市发展改革委 王广斌 |
|  | 普鲁特高精密主轴项目 |  | 46.0% | 是 | 李 健 | 荆河街道何洪超 |  |
|  | 正威国际金属新材料项目 |  | 34.4% | 是 | 刘文强 樊 猛 | 南沙河樊晓阳 |  |
|  | 枣庄市公共应急暨国防 教育训练基地项目 |  | 35.5% | 是 | 苏学锋 | 柴胡店镇张波 |  |
|  | 爱啤士精酿啤酒生产项目 |  | 25.5% | 是 | 王 涛 | 善南街道夏香 |  |
|  | 爱朵（国际）研发中心及 智能制造产业基地项目 |  | 36.0% | 是 | 马宏伟 张晓翠 | 鲍沟镇赵曰国 | 市审计局张本良 |
|  | 北刘居区域改造项目 |  | 31.2% | 是 | 刘庆东 | 北辛街道马金安 |  |
|  | 滕州市医养结合健康 中心项目 |  | 35.0% | 是 | 王 涛 | 北辛街道马金安 |  |
|  | 荆泉路区域棚改项目 |  | 45.7% | 是 | 杜茂广 | 龙泉街道张传纲 |  |
|  | 孙楼和鲁寨区域棚改项目 |  | 35.0% | 是 | 李 健 | 荆河街道何洪超 |  |
|  |  | 注：标黑项目为未开工项目，省级重点项目（25个）已注明项目推进专员。 |  |  |  |  |  |
| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| 滕州市 （22个） | 绿之能水处理剂及系列 产品项目 |  | 32.9% | 是 | 马 冀 | 木石镇赵炜 |  |
|  | 聚合顺聚酰胺6切片项目 |  | 10.0% | 是 | 王 涛 | 木石镇赵炜 |  |
|  | 鲁班工贸环保设备项目 |  | 0% | 是 | 李广宪 | 南沙河樊晓阳 |  |
| 薛城区 （15个） | 中科二氧化碳资源化利用 合成食品添加剂项目 |  | 80.0% | 是 | 徐方坤 | 邹坞镇李岽苏 |  |
|  | 奚仲大厦文旅综合体项目 |  | 78.0% | 是 | 尹作义 | 区文旅局龙宗才 |  |
|  | 夫宇食品绿色食品 产业园项目 |  | 61.3% | 是 | 谢 刚 | 常庄街道王立波 |  |
|  | 西小片区棚改项目 |  | 60.0% | 是 | 马 峰 | 山东晟鸿城发集团殷召伟 |  |
|  | 陶庄污水处理厂及 配套管网项目 |  | 50.0% | 是 | 常 涛 | 陶庄镇孙婷 |  |
|  | 中力智控阀门生产线项目 |  | 46.2% | 是 | 王慎孝 | 新城街道宋柱广 |  |
|  | 铁西水厂及配套管网项目 |  | 42.5% | 是 | 常 涛 | 山东晟润水务集团张强 |  |
|  | 山东韦地科技示范园区项目 |  | 40.0% | 是 | 谢 刚 | 临城街道王岳 | 市司法局吴华琪 |
|  | 薛城医疗智谷大健康 产业园项目 |  | 40.0% | 是 | 谢 刚 | 常庄街道王立波 |  |
|  | 青啤（枣庄）工厂项目 |  | 36.8% | 是 | 赵 刚 | 青啤专班吴孝华 | 市工业信息化 促进中心张广磊 |
|  | 临山片区棚改项目 |  | 36.0% | 是 | 曹保营 | 山东晟鸿城发集团殷召伟 |  |
|  | 康德造纸助剂项目 |  | 15.4% | 是 | 徐方坤 | 邹坞镇李岽苏 |  |
|  | 玮成功能高分子新材料项目 |  | 7.1% | 是 | 徐方坤 | 陶庄镇孙婷 |  |
|  | 凯瑞助剂及系列产品项目 |  | 6.4% | 是 | 徐方坤 | 陶庄镇孙婷 |  |
|  | 贺阳高级中学枣庄校区项目 |  | 4.3% | 否 | 李利萍 | 区教体局张飞龙 |  |
| 山亭区 （14个） | 翼云科创园项目 |  | 134.7% | 是 | 赵海涛 | 山亭经济开发区 赵海涛 |  |
|  | 连银山新型轻质混凝土板材及增强纤维板深加工项目 |  | 77.0% | 是 | 王家云 | 城头镇王长伟 | 市妇联路正霞 |
|  | 中岩重科新型装饰板材项目 |  | 75.7% | 是 | 张 奇 | 凫城镇姚东伟 |  |
|  | 新能源汽车装备制造园项目 |  | 41.7% | 是 | 赵海涛 | 山亭经济开发区 赵海涛 |  |
| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| 山亭区 （14个） | 山东银光福源康养中心项目 |  | 40.7% | 是 | 毕志伟 | 区民政局赵毅 |  |
|  | 山亭区委党校项目 |  | 37.0% | 是 | 张铁译 | 水泉镇李岩 山兴集团杨昌奎 |  |
|  | 山亭产城融合示范区项目 |  | 37.0% | 是 | 李 军 | 山亭经济开发区 赵海涛 |  |
|  | 山亭区中国嗅谷项目 |  | 30.0% | 是 | 李 峰 | 区商投局杨昌照 | 市能源局刘悦公 |
|  | 中科院高性能硅基 辐射探测器芯片及核心部件产业化基地项目 |  | 30.0% | 是 | 赵海涛 | 桑村镇陈荣阔 |  |
|  | 山东农业科技城项目 |  | 18.0% | 是 | 陈友华 | 水泉镇李岩 | 市扶贫办曾永法 |
|  | 龙泰友和一体化板项目 |  | 11.9% | 是 | 张 奇 | 桑村镇陈荣阔 |  |
|  | 银湖绿色健康产业园项目 |  | 9.5% | 否 | 刘宗国 | 北庄镇白涛 |  |
|  | 山亭全民健身中心项目 |  | 3.0% | 是 | 廖 华 | 区教体局王光启 |  |
|  | 阿纳建筑装配新材料项目 |  | 0% | 是 | 李 军 | 店子镇王涛 | 市总工会梁龙东 |
| 市中区 （15个） | 前岭改造区域城市棚改 （广济路）项目 |  | 79.0% | 是 | 宋厚银 王凤堂 | 龙山路街道王常建 |  |
|  | 佳莱新型建材项目 |  | 57.8% | 是 | 宋厚银 戴维国 | 文化路街道武洋 |  |
|  | 安颐生态康养示范项目 |  | 56.5% | 是 | 龙晓华 宋海芳 | 光明路街道杨福刚 |  |
|  | 建材市场片区棚改 安置区项目 |  | 45.7% | 是 | 李厚兴 邢 军 王衍山 | 区住建局王绥良 |  |
|  | 金顺怡智能制造产业园项目 |  | 43.0% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 黄岩 | 市侨联赵沂明 |
|  | 中海生物微生物培养基项目 |  | 39.8% | 是 | 赵 琨 周爱国 | 枣庄经济开发区 黄岩 |  |
|  | 枣庄医院新院项目 |  | 36.9% | 是 | 王凤堂 宋海芳 | 龙山路街道王常建 |  |
|  | 贯洁医用卫生材料制造 基地项目 |  | 35.6% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 吕文君 | 市供销社徐斌 |
|  | 恒宜康养项目 |  | 34.0% | 是 | 孙海鹏 宋海芳 | 齐村镇李锋 |  |
|  | 乐普海水淡化分离膜外壳 产业制造基地项目 |  | 33.0% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 王松 |  |
|  | 久旭高端健康食品项目 |  | 28.0% | 是 | 宋海芳 戴维国 | 孟庄镇白清涛 |  |
| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| 市中区 （15个） | 三维海容医用多元智慧物流系统及装备生产项目 |  | 26.6% | 是 | 赵 琨 周爱国 | 枣庄经济开发区 刘冰 |  |
|  | 淮海数字智谷项目 |  | 23.5% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 李德景 | 市大数据中心 胡晓斐 |
|  | 山东康伦智能科技电器制造产业园项目 |  | 0% | 否 | 赵 琨 王凤堂 | 龙山路街道王常建 |  |
|  | 未来易购智能科技总部基地暨跨境电商创意产业园项目 |  | 0% | 是 | 王凤堂 邢 军 | 区商投局刘杰 |  |
| 峄城区 （14个） | 华沃智慧农业产业园 项目二期 |  | 73.3% | 是 | 周 琪 | 榴园镇李金清 |  |
|  | 皮革厂片区（美景东方） 棚改项目 |  | 66.2% | 是 | 宋俊峰 | 坛山街道吴敬雷 |  |
|  | 巨浦服饰生产项目 |  | 52.0% | 是 | 孙中军 | 古邵镇徐旭 |  |
|  | 宏学南路片区（通盛世纪城）棚改项目 |  | 46.2% | 是 | 宋俊峰 | 坛山街道于淼 |  |
|  | 博科装配式移动实验室 制造基地项目 |  | 41.0% | 是 | 仲维光 | 坛山街道孙中用 |  |
|  | 智博智能科技孵化基地项目 |  | 40.0% | 是 | 孟凡平 | 阴平镇马登峰 |  |
|  | 爱德士高档运动鞋成鞋 制造项目 |  | 40.0% | 是 | 袁 伟 | 阴平镇肖中利 |  |
|  | 雪地高性能工业铝材料研发与铝材制备项目 |  | 40.0% | 是 | 褚洪涛 | 古邵镇杨尚军 |  |
|  | 芯恒基电子信息产业园项目 |  | 35.5% | 是 | 周 琪 | 峨山镇孙波 |  |
|  | 峄之光渔光互补光伏 发电项目 |  | 30.0% | 是 | 宋俊峰 | 底阁镇杨斌 |  |
|  | 山师大峄城实验高级 中学项目 |  | 30.0% | 是 | 陈 倩 | 区教体局张勇 |  |
|  | 丰源涂布白板纸技改 扩建项目 |  | 2.0% | 是 | 刘 波 | 丰源集团赵序跃 | 市委政研室张力 |
|  | 丰源燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 |  | 0.1% | 是 | 宋俊峰 | 丰源集团赵序跃 |  |
|  | 峄城区人民医院改扩建项目 |  | 0% | 是 | 陈 倩 | 峄城区人民医院 李逸龙 |  |
| 台儿庄区 （14个） | 枣庄二中扩建提升项目 |  | 75.8% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 |  |
|  | 三峡新能源山东台儿庄泥沟农光互补项目 |  | 75.0% | 是 | 刘洪鹏 | 泥沟镇侯丰萍 | 市农业农村事业发展中心孙中亮 |
|  | 运河印象文旅小镇项目 |  | 60.0% | 是 | 赵爱云 | 运河街道张天峰 |  |
|  | 山东中楠高端包装新材料科技产业园项目 |  | 58.3% | 是 | 赵爱云 | 马兰屯镇李秋菊 |  |
|  | 科宏纺织服装智能制造技改扩建项目 |  | 53.3% | 是 | 孙殿镇 | 马兰屯镇李秋菊 |  |
| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| 台儿庄区 （14个） | 台儿庄区职业中专实训基地扩建项目 |  | 46.7% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 |  |
|  | 台儿庄区运河实验学校及 三十九中北校项目 |  | 35.3% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 |  |
|  | 彭楼板桥安置区 （长安新苑）项目 |  | 32.2% | 是 | 刘洪鹏 | 区住建局王勇 |  |
|  | 云拓航空科技山东产业园项目一期 |  | 32% | 是 | 迟本用 | 华亿集团曹桂柏 |  |
|  | 正丰超级微粉项目 |  | 31.7% | 是 | 孔祥君 | 张山子镇孙华庆 | 市政府决策研究中心龙伟 |
|  | 盛世环保建材装备 智能制造项目 |  | 22.0% | 是 | 孙殿镇 | 台儿庄经济开发区孙殿镇 |  |
|  | 西关三街改造项目 |  | 20.0% | 是 | 刘洪鹏 | 区住建局王勇 |  |
|  | 台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园项目一期 |  | 14.7% | 是 | 孙殿镇 | 台儿庄经济开发区孙殿镇 |  |
|  | 北京建工集团智能建造 产业园项目 |  | 0% | 是 | 孙殿镇 | 区招商引资服务 中心吴新欣 |  |
| 枣庄 高新区 （18个） | 君屹智能装备研发生产项目 |  | 56.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 |  |
|  | 天润锂离子电池电解液及 电池配件项目 |  | 50.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | 市统计局华允国 |
|  | 鲁南数据中心项目二期 |  | 46.7% | 是 | 张忠良 | 枣庄高新财金投资控股集团王福振 |  |
|  | 东谷山棚改项目 |  | 46.0% | 是 | 张忠良 | 区国土住建局 王鹏伟 |  |
|  | 养力多乳酸菌饮料生产项目 |  | 45.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 市财政运行保障中心胡乐超 |
|  | 九洲双创工业研发平台项目 |  | 43.3% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 |  |
|  | 中国航天新能源产业园项目 |  | 40.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 |  |
|  | 义沃包装膜生产项目 |  | 40.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 |  |
|  | 云溪科创产业园项目 |  | 39.5% | 是 | 张忠良 | 枣庄高新财金投资控股集团王福振 |  |
|  | 烘焙文化产业园项目 |  | 38.0% | 是 | 韩 昉 魏朝生 | 枣庄高新产业中区赵伟 |  |
|  | 康悦医疗（丁腈手套）项目 |  | 37.4% | 是 | 张 冲 | 枣庄高新产业西区赵士明 | 市机构编制和 实名制管理事务中心高桂伦 |
|  | 威智百科手性制剂建设 项目二期 |  | 36.0% | 是 | 张 冲 | 枣庄高新产业西区赵士明 | 市残联张光忠 |
| 区（市） | 项目名称 |  | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 |
| 枣庄 高新区 （18个） | 智光通信产业园项目 |  | 35.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 |  |
|  | 源科医用消毒超声 耦合剂项目 |  | 34.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 |  |
|  | 汇蓝新业智造园项目 |  | 31.5% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 市信访局曹斌 |
|  | 紫东工业园项目 |  | 25.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新投资集团梁家民 | 市城市管理局 李百均 |
|  | 天衢铝业高端制造 产业园项目 |  | 17.3% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新投资集团梁家民 | 市人防办贺军 |
|  | 智东（昆山）光电显示 飞地项目 |  | 5.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 团市委李光玉 |
| 市直 （8个） | 京台高速改扩建枣庄段项目 |  | 70.8% | 是 | 张大鹏 | 市交通运输局 陈庆征 |  |
|  | 枣庄科教创新示范园 项目一期 |  | 102.3% | 是 | 李世平 | 枣庄市金声文化 产业发展有限公司 李思宝 |  |
|  | 世纪大道（S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程）项目 |  | 30.0% | 是 | 刘 昂 | 市住建局王辉 |  |
|  | 枣庄市中医医院项目二期 |  | 5.5% | 是 | 王 琦 | 市卫健委中医药 管理科孙言礼 |  |
|  | 枣庄胸科医院改扩建项目 |  | 0.9% | 是 | 沈象胜 | 市卫健委规划财务和信息化科周永生 |  |
|  | 济枣高铁枣庄段项目 |  | 0.1% | 是 | 张大鹏 | 市交通运输局刘鹏 |  |
|  | 鲁南公共卫生应急医疗救治中心（枣庄市立医院主院区）项目 |  | 储备类 | 是 | 沈象胜 | 枣庄市立医院李文 |  |
|  | 山东枣庄民用机场项目 |  | 储备类 | 是 | 邵学良 | 市交通运输局 俞恒超 |  |

报：市委常委，市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员 发：各区(市)委书记、区(市)长，枣庄高新区管委会常务副主任，市直有关部门主要负责人